役割分担　　1/9~15

1 ユーザー登録機能　加藤（１日）

2 ログイン認証機能　佐藤（１日）

3 パスワード再設定機能　大原（１日）

4 商品一覧　晝田（２日）

4商品詳細機能 今泉（４日）

5 商品検索機能　澁谷（４日）

6 カート機能　武田（４日）

9 決済完了機能　晝田（２日）

7 商品宛先情報選択機能　大原（２日）

8 宛先情報登録機能　加藤（２日）

10 マイページ機能　佐藤（１日）

11 商品購入履歴機能　佐藤（１日）

加藤　２週目のレイアウトの準備

一日確認作業。

商品在庫個数管理は余裕があれば。